## Slide 1
项目进展报告
OpsMind 销售预测系统
2026年5月

## Slide 2
内容概览
功能开发
销售预测与工作流调优
预测层级数据配置
四大业务线配置进展
AI分析工作流配置
叶子节点预测流程收集
人员权限开通
权限收集与测试环境配置
培训情况
操作与流程搭建培训
用户测试进展
AI预测与守门测试

## Slide 3
1. 功能开发
销售预测功能
开发完成
销售预测功能已全部开发完成，可进入测试阶段
价格/销量预测解析工作流
调优进行中
价格/销量预测解析工作流调优持续进行中
进展摘要
已完成：销售预测功能开发 进行中：价格/销量预测解析工作流调优

## Slide 4
2. 预测层级数据收集与配置
国内风清扬
部分完成
剩余电商中心-抖音对应的渠道二级未能确认，其余配置完成
国内梅西
已完成
全部配置完成
国际风清扬
已完成
全部配置完成
国际梅西
已完成
全部配置完成
完成进度：3/4 业务线全部完成 | 待解决：国内风清扬-电商中心-抖音渠道二级确认

## Slide 5
3. 叶子节点预测AI分析工作流收集与配置
国内风清扬
部分完成
剩余电商中心-抖音对应的渠道二级未能确认，无法配置，其余配置完成
国内梅西
已完成
全部配置完成
国际风清扬
部分完成
剩余电商运营部AI预测流程未提供，其余已配置完成
国际梅西
已完成
全部配置完成
完成进度：2/4 业务线全部完成 | 待解决：国内风清扬-抖音渠道二级确认；国际风清扬-电商运营部AI预测流程

## Slide 6
4. 人员权限 & 5. 培训情况
人员权限收集与开通
全部收集完成
里斯测试环境配置完成
状态：全部完成 ✓
培训情况
已组织两场用户培训：
培训一
系统提报操作培训
培训二
AI预测流程搭建（输入/输出标准）与AI分析流程搭建（输入/输出标准）培训

## Slide 7
6. 用户测试进展
添可-国内-风清扬-新品类
AI预测
已完成
叶子节点：京东 / 天猫 / 抖音
价格守门
已完成
叶子节点：京东 / 天猫 / 抖音
销售量守门
已完成
叶子节点：京东 / 天猫 / 抖音
汇总守门测试
进行中
叶子节点：添可-国内-风清扬-新品类节点

## Slide 8
总结与下一步
销售预测功能开发完成，工作流调优持续进行
预测层级数据：3/4 业务线完成，国内风清扬-抖音渠道待确认
AI分析工作流：2/4 业务线完成，2条线各有待解决项
人员权限全部开通，两场培训已完成
用户测试：3个叶子节点AI预测及守门测试完成，汇总守门测试进行中